## Slide 1: Моделі життєвого циклу IT проекту
Харченко В.В.
2017 р.

## Slide 2: Мета
Розглянути та проаналізувати існуючі моделі життєвого циклу IT проекту та його основні етапи

## Slide 3: План
Життєвий цикл проекту та його етапи
Життєвий цикл програми та його етапи
Моделі розробки ПЗ, їх переваги та недоліки

## Slide 4: Несприятливі особливості IT проектів
Нематеріальність результатів постачання
«Обернений» профіль ризиків
Велика кількість змін
Складність здійснення оцінок щодо термінів та вартості на ранніх етапах проекту

## Slide 5: «Обернений» профіль ризиків IT проекту
Час
Профіль ризику IT проекту
Профіль ризику звичайного проекту
Степінь ризику

## Slide 6: Життєвий цикл проекту
Життєвий цикл проекту – це проміжок часу між моментами його початку, зародження та моментом його закінчення – завершення.

## Slide 8: Життєвий цикл проекту
Затрати / Трудомісткість
12 %
60 %
20 %
8 %
Час
1
2
3
4

## Slide 9: Фази життєвого циклу проекту
    Концептуальна фаза.
    Включає формулювання цілей,
    аналіз інвестиційних можливостей, обґрунтування здійснення і планування проекту.

## Slide 10: Фази життєвого циклу проекту
Фаза розробки проекту.
Включає визначення структури робіт та виконавців,
побудова календарних графіків робіт, бюджету проекту,
розробку проектно-кошторисної документації,
переговори та укладання контрактів з підрядниками і постачальниками.

## Slide 11: Фази життєвого циклу проекту
Фаза виконання проекту.
Включає роботи з реалізації проекту, у тому числі будівництво, маркетинг, навчання персоналу тощо.

## Slide 12: Фази життєвого циклу проекту
Фаза завершення проекту.
Включає в загальному випадку випробовування по його прийому та здачу проекту в експлуатацію.

## Slide 13: Життєвий цикл програми
Це весь період її розробки та експлуатації, починаючи з моменту появи задуму (ідеї) та закінчуючи припиненням всіх видів її використання.

## Slide 14
Концепція
Вимоги до системи
Робочий розклад
Протоколи та акти
Звіт про стан
План управління
Підсумковий звіт
Документи проекту
Архів проекту
Вихідні коди
Завершення
Реалізація
Ініціація
Планування

## Slide 15: Методологія
Методологія це система принципів, а також сукупність ідей, понять, методів, способів і засобів, що визначають стиль розробки програмного забезпечення.

## Slide 16: Модель кодування та усунення помилок (Cod and Fix)
Написання коду
Замовник задоволений?
Виправляємо помилки
Готовий продукт
НІ
ТАК

## Slide 17: Модель кодування та усунення помилок (Cod and Fix)
Переваги: простота, швидкість
Недоліки: код не відповідає вимогам, зростають витрати на переробку та доопрацювання коду.

## Slide 18: «Waterfall Model» (Каскадна модель чи «водопад»)
Розробка розглядається як послідовність етапів, причому перехід на наступний, ієрархічно нижній етап відбувається тільки після повного завершення робіт на поточному етапі.

## Slide 19: «Waterfall Model» (Каскадна модель чи «водопад»)
Системний аналіз
Аналіз вимог
Проектування
Кодування
Тестування
Супровід

## Slide 20: «Waterfall Model» (Каскадна модель чи «водопад»)
Переваги: дає план і часовий графік по всіх етапах проекту в строгому порядку, погоджена документація на кожному кроці.
Недоліки: високий ризик створення системи, що не задовольняє потреби користувачів;
запізнення отримання результату;
висока ціна помилки.

## Slide 21: Розподіл помилок та витрат на їх усунення по етапах циклу проектування

## Slide 22: «V-Model»
Основне призначення V-подібної моделі – забезпечення планування, тестування системи на ранніх стадіях проекту.
V-подібна модель являє собою різновид каскадної моделі.
Проте у V-подібної моделі виділені зв’язки між кроками програмування та відповідними видами тестування і випробувань.

## Slide 23: «V-Model»
Підготовка процесу
розробки
Експлуатація та супровід
Реалізація та забезпечення прийому
Збір та професійне випробування системи
Проектування системи
Аналіз вимог до системи
Проектування програмних ресурсів
Збір та професійне випробування програмних ресурсів
Програмування та тестування програмних ресурсів

## Slide 24: «V-Model»
Верифікація (verification) – це процес оцінки системи або її компонентів з метою визначення того, чи задовольняють результати поточного етапу розробки умови, сформовані на початку цього етапу. Тобто, чи виконуються завдання, цілі та строки по розробці продукту.
Валідація (validation) – це визначення відповідності створюваного ПЗ очікуванням і потребам користувача, вимогам до системи.

## Slide 25
№ | Верифікація (verification) | Валідація (validation)
1 | Чи ми створюємо продукт правильно? | Чи ми створюємо правильний продукт?
2 | Чи реалізована вся функціональність? | Чи правильно реалізована функціональність?
3 | Верифікація проводиться раніше і включає перевірку правильності написання документації, коду. | Валідація проводиться після верифікації і , як правило, відповідає за оцінку продукту в цілому
4 | Проводиться розробниками | Проводиться тестувальниками
5 | Включає статичний аналіз – інспектування коду, порівняння вимог. | Включає динамічний аналіз – виконання програми для перевірки її реальної роботи з встановленими вимогами
6 | Ґрунтується на об’єктивній оцінці відповідності реалізованих функцій | Суб’єктивний процес, який включає особисту оцінку якості роботи програмного забезпечення

## Slide 26: «V-Model»
Переваги: планування на ранніх стадіях розробки системи тестування;
забезпечення верифікації та валідації всіх проміжних результатів розробки;
Недоліки: складність підтримки паралельних подій;
неможливість внесення динамічних змін у вимоги на різних етапах життєвого циклу;
відсутність в моделі дій, спрямованих на аналіз ризиків;
велика тривалість розробки.

## Slide 27: Макетування
Основною метою макетування є зняття невизначеностей у вимогах замовника
Очікування замовника
Створення та уточнення макету
Оцінка макету замовником

## Slide 28: Макетування
Переваги: забезпечує визначення повних вимог до ПЗ
Недоліки: замовник може прийняти макет за продукт

## Slide 29: «Incremental Model» (інкрементна модель)
2-й інкремент
1-й інкремент
3-й інкремент
Поставка 1-го інкременту
Поставка 3-го інкременту
Поставка 2-го інкременту
Аналіз
Проектування
Тестування
Аналіз
Кодування
Проектування
Проектування
Аналіз
Тестування
Кодування
Тестування
Кодування

## Slide 30: «Incremental Model»
Програмне забезпечення щодо обробки слів:
у 1-му інкременті реалізує функції базової обробки файлів, функції редагування та документування;
у 2-му інкременті – складніші можливості редагування та документування;
у 3-му інкременті – перевірку орфографії та граматики;
у 4-му інкременті – можливості компонування сторінки

## Slide 31: «Incremental Model» (інкрементна модель)

## Slide 32: «Incremental Model» (інкрементна модель)
Переваги: отримання функціонального продукту після реалізації кожного інкременту;
придатність для використання проміжного продукту
Недоліки: необхідність повного функціонального визначення системи на початку життєвого циклу, щоб забезпечити визначення інкременту і управління проектом.

## Slide 33: Спіральна модель
При використанні цієї моделі ІС створюється в кілька ітерацій (витків спіралі) методом прототипування.

## Slide 34: Спіральна модель
Головне завдання - щонайшвидше показати користувачам системи працездатний продукт, тим самим активізуючи процес уточнення і доповнення вимог
Можливість внесення змін, як в процес, так і в проміжний продукт обумовило створення спіральної моделі ЖЦ

## Slide 35: Спіральна модель
Спіральна модель передбачає 4 етапи для кожного витка:
планування;
аналіз ризиків;
конструювання;
оцінка результату і при задовільній якості перехід до нового витка.

## Slide 36: Спіральна модель

## Slide 37: Спіральна модель
Відмінність цієї моделі від каскадної полягає в можливості багато разів повертатися до процесу формулювання вимог і до повторної розробки версії системи з будь-якого процесу моделі.

## Slide 38: Спіральна модель
Модель спірального процесу розробки є найбільш поширеною в даний час. Найвідомішими її варіантами є RUP (Rational Unified Process) від фірми Rational і MSF (Microsoft Solution Framework).
Як мова моделювання використовується мова UML (Unified Modeling Language).

## Slide 39: Спіральна модель
Переваги: найреальніше (у вигляді еволюції) відображає розробку програмного забезпечення
враховуються ризики на кожному витку еволюції розробки
Недоліки: підвищені вимоги до замовника
проблеми контролю і управління часом розробки

## Slide 40: RAD Model
Дана технологія забезпечує на ранній стадії реалізацію реально працюючого ПЗ (прототипу)
В процесі роботи з прототипом користувач реально усвідомлює можливості майбутньої системи і визначає найбільш зручний для нього режим обробки даних

## Slide 41: Складові RAD Model
невеликих груп розробників (3–7 чол.), що виконують роботи по проектуванню окремих підсистем ПЗ (максимальна керованість);
короткого, але ретельно налагодженого графіка (до 3 місяців);
повторюваного циклу, при якому розробники у міру того, як додаток починає набувати форму, запитують і реалізують в продукті вимоги, отримані в результаті взаємодії із замовником.

## Slide 42: RAD Model
ЖЦ ПЗ при підході RAD складається з чотирьох стадій:
Аналіз і планування вимог (визначення функцій, які повинна виконувати система)
Проектування (CASE-засоби)
Реалізація (ітеративна побудова)
Впровадження

## Slide 43: RAD Model
Трудові витрати по розробці
Аналіз вимог до системи
Проектування системи
Проектування програмних засобів, програмуван­ня та кваліфіковані випробування
Введення в дію і забезпечення прийняття системи експлуатації
Тимчасовий блок
Участь користувача в розробці

## Slide 44: Переваги RAD Model
скорочення часу циклу розробки для всього проекту;
зменшення кількості розробників за рахунок постійної участі користувачів;
можливість швидкого перегляду продукту;
зменшення ризику, що пов’язаний із додержанням графіку, за рахунок використання принципу тимчасового блоку.

## Slide 45: Недоліки RAD Model
обов’язкова участь користувача в ЖЦ проекту;
необхідність у висококваліфікованих розробниках, які вміють працювати з інструментальними засобами розробки;
необхідність моделювання системи.

## Slide 46: Проблеми традиційних підходів
Довгі фази
Багато рішень завчасно
Зміни стають занадто дорогими
Користувачі не отримують бажаного

## Slide 47: ЖЦ ПЗ на основі Agile
“Ніякі стандарти та специфікації, ніякий контроль та відстеження змін не гарантують якості продукції. Все залежить тільки від людей – їх працездатності, майстерності та вміння працювати в команді. Тільки це визначає результат, а не правила”. (Сем Канер “Тестування ПЗ”).

## Slide 48: Гнучка методологія розробки (англ. Agile software development)
Серія підходів до розробки програмного забезпечення, орієнтованих на використання ітеративної розробки і динамічне формування вимог в результаті постійної взаємодії всередині самоорганізованих робочих груп, що складаються з фахівців різного профілю.

## Slide 49: Agile
В галузі розробки програмного забезпечення цей термін з'явився на початку 2000-х років, коли в штаті Юта було видано «Маніфест гнучкої розробки ПЗ».
З тих пір під «Agile» розуміють набір підходів щодо «гнучкої» розробки програмного забезпечення.

## Slide 50: Agile-маніфест – декларація цінностей
Процесів та інструментів
Люди та їх взаємодія
важливіше
Дотримання плану
Реакція на зміни
важливіше
Документації
Працюючий продукт
важливіше
Жорсткі контрактні обмеження
Співробітництво із замовником
важливіше

## Slide 51: Аgile
Ідея agile-підходу викладена в «маніфесті»:
1) розробка ведеться короткими циклами (ітераціями), тривалістю 1-4 тижні;
2) в кінці кожної ітерації замовник отримує цінний для нього додаток (або його частину), яку можна використовувати в бізнесі;
3) команда розробки співпрацює із Замовником в ході всього проекту;
4) зміни в проекті вітаються і швидко включаються в роботу.

## Slide 52: Аgile
Основний метрикою Agile-методів є робочий продукт.
Віддаючи перевагу безпосередньому спілкуванню, Agile-методи зменшують обсяг письмової документації в порівнянні з іншими методами.

## Slide 53: Гнучка методологія розробки (англ. Agile software development)
Більшість гнучких методологій націлені на мінімізацію ризиків шляхом зведення розробки до серії коротких циклів, званих ітераціями, які зазвичай тривають два-три тижні.

## Slide 54: Аgile

## Slide 55: «Iterative Model» (ітеративна модель)

## Slide 56: Ітеративний процес
Повторюємо всі фази, але на кожному етапі
Поліпшується зворотний зв'язок з Замовником - він приймає кожен етап (ітерацію)
Займаємося самими пріоритетними завданням і ризиками
Витрати на проект розподіляються рівномірно, а не в кінці проекту
Постійне тестування - в процесі, а не в кінці
Ефективна завантаження команди

## Slide 57: Методики
XP Екстремальне програмування
Crystal Clear
SCRUM
KANBAN
Feature driven development (FDD)
Lean software development

## Slide 58: Scrum
Scrum - популярний фреймворк для управління веб-проектами (Hirotaka Takeuchi, Ikujiro Nonaka, 1986)
Сам термін означає сутичку в грі Регбі

## Slide 59: Scrum
Дотримання плану

## Slide 60: Структура Scrum
Ролі
Власник продукту
Scrum майстер
Команда розробки
Процеси
Планування Спрінта
Огляд Спрінта
Щоденний Scrum
Спрінт ретроспектива
Артефакти
Беклог продукту
Спрінт беклог
Burndown charts
Доска задач

## Slide 61: Ролі в Scrum
У класичному Scrum існує 3 базових ролі:
Власник продукта (Product owner)
Скрам майстер (Scrum master)
Команда розробки (Development team)

## Slide 62: Product owner
Приймає кінцеве рішення для команди в проекті;
Визначає вимоги до продукту;
Визначає дату релізу продукту;
Відповідає за дохідність проекту (ROI);
Визначає та корегує пріоритети на кожній ітерації;
Приймає роботу (код в кінці кожної ітерації);
Ставить задачі команді.

## Slide 63: Scrum master
Відповідає за впровадження цінностей Scrum;
Не роздає завдань;
Ліквідує перешкоди;
Відповідає за ефективність команди;
Захищає команду від зовнішніх перешкод;
Проводить Daily Scrum Meeting та відслідковує прогрес команди за допомогою Sprint Backlog, відмічає статус всіх задач в спрінті;

## Slide 64: Development team
Зазвичай 5-9 чоловік;
Крос-функціональна (програмісти, тестувальники, дизайнери …);
Зайнятість цілий робочий день (можуть бути виключенні – адміністратор бази даних);
Склад команди може змінюватися тільки між спрінтами;
Відповідає за результат перед Product Owner.

## Slide 65: Артефакти в Scrum
У Scrum використовується такі артефакти:
Product Backlog
Sprint Backlog
Sprint Burndown Chart
Доска задач

## Slide 66: Product Backlog
Список вимог, побажань, функціональності, які впорядковані за ступенем важливості (з оцінкою трудозатрат).

## Slide 67: Product Backlog
постійно переглядається і доповнюється
включаються нові вимоги,
видаляються непотрібні,
переглядаються пріоритети.

## Slide 68: Product Backlog
За Product Backlog відповідає ProductOwner.
Він також працює спільно з командою для того, щоб отримати наближену оцінку на виконання елементів Product Backlog для того, щоб більш точно розставляти пріоритети відповідно до необхідного часом на виконання.

## Slide 69: Product Backlog
Складається з User story («побажання користувача»).
ID.
Назва.
«Як <користувач> я хочу <зробити> і тим самим отримати <вигоди>».
Важливість (business value).
Оцінка трудогодинзатрат (story points-умовні одиниці оцінки складності фічи).
Як продемонструвати.

## Slide 70: Product Backlog

## Slide 71: Sprint planning meeting

## Slide 72: Sprint planning meeting

## Slide 73: Sprint planning meeting

## Slide 74: Sprint backlog

## Slide 75: Sprint Backlog
У Scrum ітерація називається Sprint.
Її тривалість становить 2-4 тижні, постійна тривалість спринту привносить ритм в розробку.
Результатом Sprint є готовий продукт (build), який можна передавати (deliver) замовнику (показ замовнику).

## Slide 76: Sprint Backlog
Для оцінки обсягу робіт (Scope) в спринті можна використовувати попередню оцінку, що вимірюється в Story point.
Scope спринту повинен бути фіксованим. Це дозволяє команді давати зобов'язання на той обсяг робіт, який повинен бути зроблений в спринті.
Завдання протягом спринту не змінюються.

## Slide 77: Sprint Backlog
Sprint Backlog містить функціональність, обрану Product Owner з Product Backlog.
Всі функції розбиті по задачах (Sprint Story Tasks), кожна з яких оцінюється командою.

## Slide 78: Dashboard

## Slide 79: Daily standup meeting
Не більше 15 хвилин, стоя.
Що було зроблено вчора?
Що буде зроблено сьогодні?
З якими проблемами хто зіткнувся?

## Slide 80: Burndown chart
візуалізація прогресу
Відстаючі задачі
Chart: Burndown chart
Актуальні трудозатрати в год., що залишились | 69 | 60 | 48 | 38 | 27 | 0
Заплановані трудозатрати в год., задишились | 69 | 55.2 | 41.4 | 27.6 | 13.8 | 0

## Slide 81: Огляд Sprint
Демонстрація результатів спринту Клієнту
У вигляді демонстрації
Вся команда присутня

## Slide 82: Sprint retrospective
Що викликало проблеми в спринті
Що можна зробити краще?

## Slide 83: Переваги Scrum
просто впровадити
розробникам зазвичай подобається
прозорість проекту
орієнтація на результат

## Slide 84: Недоліки Scrum
Не всі люди спрацюються
витрати на «розмову» 10-30%
якість веб-системи може сильно постраждати

## Slide 85: Kanban
Kanban - альтернатива Scrum для фази експлуатації та дрібних доопрацювань
Вимоги (задачі) | Черга | В роботі | Перевірка | Зроблено
Список всіх задач які нам потрібно виконати. | Дані задачі взяті в роботу (тобто ми аналізуємо ці задачі) | Хтось виконує дану задачу | Тестуємо той результат, що отриманий на попередньому етапі | Ті задачі які вже виконані

## Slide 86: Матеріали
Scrum мультфільм
https://www.youtube.com/watch?v=BHhr1aMgKPk
Agile-інструменти для команд розробників
https://ru.atlassian.com/software/jira/agile

## Slide 87
Дякую за увагу!