## Slide 1
Тема 12
ВИКОРИСТАННЯ (ОСВОЄННЯ) ІНВЕСТИЦІЙ

## Slide 2
Ціноутворення в інвестиційній сфері
Організація взаємодії учасників інвестиційних проектів
Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту
Моніторинг реалізації інвестиційних проектів
Прийняття інвестором виконаних робіт

## Slide 3
Ціна — це важливий економічний важіль,
який використовується для грошового
вираження вартості предмету, об'єкта,
товару, тобто кількість грошових одиниць,
що характеризує вартість

## Slide 4
Ринкова
Статистична
Ціна для покупця
Ціна виробника
Види цін

## Slide 6: Суб'єкти господарювання можуть використовувати у господарській діяльності
вільні ціни
контрактні (зовнішньоторговельні) ціни
державні фіксовані ціни
регульовані ціни

## Slide 7: Вільні ціни
Вільні ціни визначаються на всі види продукції (робіт, послуг), за винятком тих, на які встановлені державні ціни, суб'єктами господарювання самостійно за згодою сторін, а у внутрішньогосподарських відносинах - також за рішенням суб'єкта господарювання.

## Slide 8: Державні ціни
Державні фіксовані та регульовані ціни встановлюються на ресурси, що мають визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, а також на продукцію та послуги, що мають суттєве соціальне значення для населення. Перелік зазначених ресурсів, продукції, послуг затверджує Кабінет Міністрів України.

## Slide 9: Державні ціни встановлюються також на:
продукцію (послуги) суб'єктів господарювання - природніх монополістів;
імпортні товари, придбані за рахунок коштів Державного бюджету України;
продукцію та послуги, виробництво яких здійснюється комунальними підприємствами.

## Slide 10: Ціни в інвестиційній діяльності можуть визначатися залежно від того, чи є вони:
ринковими (явними) або тіньовими (неявними);
абсолютними або відносними;
поточними чи постійними.

## Slide 11
Ринкові або явні ціни
це ціни, які представлені на ринку, незалежно від того, визначаються вони попитом та пропозицією та урядом, іншими словами, це ціни - за якими фірма буде купувати собі необхідні ресурси та продавати продукцію.
Тіньові або неявні ціни
це викривлені під дією певних чинників (попиту, пропозиції) ринкові ціни.

## Slide 12
Абсолютні ціни
Поточні ціни
виражають вартість одного продукту в абсолютній кількості грошей, а відносні ціни - виражають її через вартість іншого продукту. Наприклад, абсолютна ціна однієї тонни зерна може становити 100 грошових одиниць, а еквівалентної кількості нафти - 500 грошових одиниць. В цьому випадку відносна ціна вугілля в перерахунку на нафту становитиме 0,2. Це означає, що відносна ціна нафти у два рази вище ціни вугілля.
змінюються з часом в результаті інфляції. Якщо інфляція сильно впливає на вартість ресурсів, то вона впливатиме і на ціну продукції. Навіть незначна інфляція має враховуватися в інвестиційних розрахунках, бо вона впливатиме на вартість проекту уже на перших фазах його реалізації (будівництві та введенні в експлуатацію), а це, своєю чергою, призведе до необхідності залучення додаткових коштів. Якщо ж ціни на перелік необхідних ресурсів залишаються відносно стабільними протягом певного періоду часу, то в розрахунках використовують постійні ціни.

## Slide 13: ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Здійснення інвестицій у виробничі фонди
Господарський
спосіб
Підрядний
спосіб
Змішаний
спосіб

## Slide 15
Учасник торгів — це особа, яка має право приймати участь у торгах, їх підготовці, проведенні та затвердженні результатів торгів

## Slide 16
Учасники торгів
Замовник
Інженерно – консультаційна
фірма
Організатор торгів
Тендерний комітет
Претендент

## Slide 17
Договір купівлі - продажу
Види договорів
Договір продажу підприємства
Договір поставки
Договір оренди
Договір фінансового лізингу

## Slide 18: 3. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного процесу
Основним завданням фази матеріально-технічної підготовки проекту є забезпечити надходження устаткування, конструкцій, матеріалів і послуг у точній відповідності до плану проекту.

## Slide 19: Цей процес прийнято поділяти на дві фази:
закупівля ресурсів і послуг на конкурсній основі;
постачання до місця виконання робіт.

## Slide 20
Під закупівлями і поставками розуміють заходи, спрямовані на забезпечення проектів ресурсами, майном, товарами, виконанням робіт (послуг), передачею результатів інтелектуальної власності, пов'язаної з конкретним проектом.
Закупівлі є частиною господарських відносин, а основною формою організації та регулювання відносин між учасниками при здійсненні закупівель є договір – угода сторін.

## Slide 21: Розрізняють такі форми закупівель:
Прямі закупівлі
за яких правовий зв'язок існує між двома суб'єктами закупівель, між якими укладається відповідний договір;
Посередницькі закупівлі
за яких особа, що здійснює проект, вступає у правові відносини з посередником, тобто з особою, що сприяє забезпеченню проекту необхідними ресурсами;
Біржові закупівлі
члени біржі здійснюють біржову торгівлю безпосередньо від свого імені і за свій рахунок, або від імені клієнта і за його рахунок, або від свого імені за рахунок клієнта, або від імені клієнта за свій рахунок. Відвідувачами біржових торгів можуть бути юридичні та фізичні особи, які є членами біржі і володіють правом на укладення біржових угод.

## Slide 22: Вітчизняна структура матеріально-технічного забезпечення проектів охоплює такі етапи:
підготовка специфікацій і технічних умов, що характеризують кількість та якість необхідного устаткування, машин і механізмів, конструкцій, матеріалів, робіт і послуг;
планування та організація процесу закупівель;
вивчення можливих джерел закупівлі ресурсів і переговори з можливими постачальниками;
попередній відбір учасників торгів;
підготовка документів для торгів;
проведення торгів і ухвалення рішення про присудження контрактів заявникам, що виграли торги;
розміщення замовлення, включаючи переговори про постачання;
контроль за постачанням (своєчасність, комплектність, кількість і якість) і вжиття необхідних заходів у випадку відхилень;
розв'язання конфліктів;
здійснення взаєморозрахунків;
наймання на роботу потрібних спеціалістів (підрядників), включаючи консультантів;
організація бухгалтерського обліку;
доставка, приймання і зберігання товару;
облік і контроль доставки.
планування поставок;

## Slide 23
4. Моніторинг інвестиційної діяльності
(інвестиційних проектів)
Механізм проведення постійного нагляду
та контролю за процесом освоєння інвестицій,
визначення розмірів відхилень фактичних
результатів від передбачених і виявлення
причин цих відхилень

## Slide 24
Види
моніторингу
Технічний
моніторинг
Фінансовий
моніторинг
Маркетинговий
моніторинг

## Slide 25
Напрямки моніторингу
Контроль за виконанням умов кредитної угоди
Дотримання принципів кредитування
Аналіз балансу та фінансового стану позичальника
протягом усього строку кредитування
Контроль за збереженням застави
Виявлення проблем у використанні інвестиційних
кредитів І розробка заходів з їх, ліквідації

## Slide 27: Основними принципами побудови ефективної системи контролю в процесі реалізації інвестиційного проекту є:

## Slide 28
Налагоджувального періоду
Пусконалагоджувані роботи
Комплексне випробування
обладнання

## Slide 29: 5. Прийняття інвестором виконаних робіт
Прийняття від інвестора (замовника) підрядчиком затвердженої проектно-кошторисної документації
2. Прийняття від підрядчика інвестором (замовником) виконання робіт
3. Прийняття від інвестора (замовника) Державною приймальною комісією закінченого будівництва пускового комплексу черги, об’єкта

## Slide 30
Виробниче призначення
Особливості конструювання
Умови виготовлення
Класифікація обладнання за ознаками
Умови поставки і зберігання
Умови монтажу
Умови експлуатації
Умови виводу з виробництва

## Slide 31: Дякую за увагу!