Расчет затрат на разработку проекта

Капитальные вложения, связанные с автоматизацией обработки информации рассчитываются по формуле

| К=Кп+Кр, | (2.4) |
| --- | --- |

где    Кп - капитальные вложения на проектирование, грн.;

Кр - капитальные вложения на реализацию проекта, грн.

Предпроизводственные затраты представляют собой единовременные расходы на разработку обеспечивающих или функциональных систем или элементов на всех этапах проектирования, а также затраты на их усовершенствование, т.е. на проведение обследования и обработку материалов исследования, разработку технического задания, разработку технического и рабочего проекта системы и ее опытного внедрения. Сюда включаются затраты на разработку алгоритмов и программ, стоимость разработок по привязке типовых проектных решений (ТПР) и пакетов прикладных программ (ППП) к конкретному объекту автоматизации.

Суммарные затраты на проектирование системы и ее разработку и отладку на компьютере  определяются по формуле

| , | (2.5) |
| --- | --- |

где   m – количество работников, участвующих в разработке проекта;

Зoi – затраты на основную заработную плату работника i-й категории, грн.;

Wd – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату в долях к основной заработной плате (= 0,4 и состоит из коэффициента отпускных, равного 0,1, и районного коэффициента – 0,3);

Wс – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды, в долях к сумме основной и дополнительной заработной платы разработчиков (=0,262: страховые взносы в Пенсионный фонд в долях единицы – 0,2, страховые взносы в ФСС – 0,029, страховые взносы в ФОМС – 0,031, страховые взносы на производственный травматизм – 0,002);

Wн – коэффициент, учитывающий накладные расходы организации, в долях к основной заработной плате разработчиков (принимается по фактическим данным, Wн = 0,6);

СM – затраты на материалы;

Мв – затраты на использование машинного времени.

Затраты на основную заработную плату работника i-й категории:

| , | (2.6) |
| --- | --- |

где   Зднi – среднедневная заработная плата работника i-й категории, грн./дн.;

ti – количество дней, отработанных работником i-й категории.

Затраты времени на разработку системы по каждому исполнителю принимаются, исходя из его загрузки по календарному графику выполнения работ (см. таблицу 2.4).

Расчет основной заработной платы разработчиков проекта приведен в таблице 2.5 из расчета, что в месяце в среднем 21 рабочий день.

Таблица 2.5 – Основная заработная плата разработчиков

| Должность | Должностной оклад, грн... | Средняя дневная ставка, грн... | Затраты времени на разработку, человеко-дней | ОЗП, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель Программист | 8189,74 1717,95 | 389,99 81,81 | 19 115 | 7409,81 9408,15 |
| Итого |  |  |  | 16817,96 |

Примечание. С декабря 2008 г. в бюджетных организациях оплата производится в соответствии с профессионально-квалификационными группами (ПКГ) и квалификационными уровнями (КУ) работников. Профессорско-преподавательский состав вузов отнесен к 4-й ПКГ.

Основная зарплата руководителя – доцента со степенью кандидата наук  равна (оклад плюс надбавка за должность доцента (40% к окладу) плюс надбавка за степень) 5600 + 56000,4 + 3000 = 10840 грн. Полученную сумму зарплаты делим на количество рабочих дней в месяце: 10840/21=516,2 грн. – среднедневная заработная плата руководителя.

Ввиду того, что проектируемая информационная система должна быть запрограммирована и отлажена с помощью компьютеров, к суммарным затратам на разработку добавляются затраты на использование машинного времени, исчисляемые как:

| , | (2.7) |
| --- | --- |

где   tмв – машинное время компьютера, необходимое для разработки программного продукта;  tмв = 224 час.;

Sмч – стоимость 1 часа машинного времени: Sмч=12 грн../час.; (рассчитать или использовать среднюю стоимость платного доступа к ПК в вашем городе);

Км – коэффициент мультипрограммности (показывает долю машинного времени, отводимого непосредственно на работу над проектом); Км=1.

Материалы, приобретенные в процессе выполнения работы, и их стоимость приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Затраты на материалы

| Материалы | Единица измерения | Требуемое количество | Цена за единицу, грн. | Сумма, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тетрадь общая | шт. | 1 | 10 | 10 |
| Компакт-диск CD-RW | шт. | 2 | 35 | 70 |
| Тонер для лазерного принтера | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
| Бумага офисная | пачка | 1 | 120 | 120 |
| Итого |  |  |  | 1200 |

Таким образом, капитальные вложения на проектирование равны:

Кп = (7409,81 + 9408,15)  ((1+0,4)  (1 + 0,262) + 0,6) + 224  12  1+ 1200 грн. = 43692,75 грн.

Смета затрат на разработку представлена  в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Затраты на разработку

| Статьи затрат | Сумма, грн. |
| --- | --- |
| Основная заработная плата | 16817,96 |
| Дополнительная зарплата | 6727,18 |
| Отчисления на социальные нужды | 6168,83 |
| Затраты на материалы | 1200 |
| Затраты на машинное время | 2688 |
| Накладные расходы организации | 10090,78 |
| ИТОГО | 43692,75 |

Капитальные вложения на реализацию проекта:

| Кр = Ко + Кдд + Кпп + Ксв + Киб + Кпк , | (2.8) |
| --- | --- |

где Ко – затраты на основное и вспомогательное оборудование, грн.;

Кзд – затраты на строительство, реконструкцию здания и помещений, грн.;

Кпп – затраты на приобретение типовых разработок, пакетов, грн.;

Ксв – затраты на прокладку линий связи, грн.;

Киб – затраты на создание информационной базы, грн.;

Кпк – затраты на подготовку и переподготовку кадров, грн.

В связи с тем, что для внедрения системы, рассматриваемой в данном проекте, не было затрат связанных с прокладкой линии связи, затрат на основное и вспомогательное оборудование, затрат на реконструкцию и строительство зданий, то данные затраты для внедрения  системы не учитывают. Также не принимаются в расчет затраты по подготовке и переподготовке кадров, затраты на создание информационной базы и затраты на приобретение типовых разработок.

Таким образом, при внедрении системы, рассматриваемой в данном проекте, затраты на его реализацию определяются затратами на оборудование и материалы. В оборудование и материалы входит компьютер на базе процессора Pentium-4. Стоимость компьютера 22500 грн.

Тогда затраты на основное и вспомогательное оборудование составят

| , | (2.9) |
| --- | --- |

где  Cbj – балансовая стоимость j-го вида оборудования, грн. (при n=1 Cb1=22500 грн.);

Qj – количество единиц j-гo оборудования, грн. (1 шт.);

Yj – коэффициент загрузки j-го вида оборудования при обработке информации по решению задач предметной области:

| , | (2.10) |
| --- | --- |

где Фэфj – эффективный годовой фонд времени работы технического средства j-го вида, час./год.

Время работы технического средства j-го вида по решению s задач, час./год:

| , | (2.11) |
| --- | --- |

где tкj – трудоемкость однократной обработки информации по к-й задаче на j-м виде технических средств, часов машинного времени (tкj=6);

Uк – частота (периодичность) решения к-й задачи, дней /год (Uк =264).

Затраты на реализацию:

Кр = 2250016264/(2648) грн. = 16875 грн.

Таким образом, суммарные затраты на разработку проекта:

К = Кп + Кр = 43692,75 + 16875 грн. =60567,75 грн.

Суммарные затраты, связанные с внедрением аналога складываются из следующих затрат:

- затраты на приобретение программного продукта (37300 грн.);

- затраты по оплате услуг на установку и сопровождение продукта (12000 грн.);

- затраты на основное и вспомогательное оборудование (22500 грн.) (предполагается, что для внедрения аналога понадобится такой же компьютер, что и для проектируемой системы);

- затраты на подготовку пользователя (оплата курсов повышения квалификации, командировочные расходы и пр.) (9000 грн.).

(Постарайтесь расписать эти статьи расходов и обосновать их).

Итого суммарные затраты, связанные с внедрением аналога составят 80800 грн.

2.5 Расчет эксплуатационных затрат

К эксплуатационным затратам относятся затраты, связанные с обеспечением нормального функционирования проекта. Эти затраты называют также текущими затратами. Это могут быть затраты на ведение информационной базы, эксплуатацию комплекса технических средств, эксплуатацию систем программно-математического обеспечения, реализацию технологического процесса обработки информации по задачам, эксплуатация системы в целом.

Текущие затраты рассчитываются по формуле

| Зтек = ЗзП + Са + Зэ + Срем + Зм + Зн , | (2.12) |
| --- | --- |

где   ЗзП – затраты на зарплату основную и дополнительную с отчислениями  во внебюджетные фонды, грн.;

Са – амортизационные отчисления от стоимости оборудования и устройств системы, грн.;

Зэ – затраты на силовую энергию, грн.;

Срем – затраты на текущий ремонт оборудования и устройств системы, грн.;

Зм – затраты на материалы и машинные носители, грн.;

Зн – накладные расходы информационного отдела, грн.

Эксплуатацию разработанной системы осуществляют специалисты. Затраты на заработную плату основную и дополнительную с отчислениями на социальные нужды производственного персонала рассчитываются по формуле

| , | (2.13) |
| --- | --- |

где   ti – время эксплуатации системы i-м работником, дни;

3i – среднедневная заработная плата i-го работника, грн./день.

Данные расчета заработной платы специалистов приведены в таблицах 2.8 и 2.9.

Таблица 2.8 – Данные по заработной плате специалистов

| Должность | Должностной оклад, грн. | Средняя дневная ставка, грн./день | Затраты времени на эксплуатацию, человеко-дней | Фонд заработной платы, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сотрудник отдела МТС | 4500 | 214,28 | 40 | 15143,6 |
| Программист | 3500 | 166,66 | 20 | 5889,1 |
| Итого |  |  |  | 21032,7 |

Сзп1 = (40214,28+20166,66)1,41,262 грн. = 21032,7 грн. (за год).

| Должность | Должностной оклад, грн. | Средняя дневная ставка, грн./день | Затраты времени на эксплуатацию, человеко-дней | Фонд заработной платы, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сотрудник отдела МТС | 5500 | 261,9 | 40 | 18509 |
| Программист | 4300 | 204,76 | 60 | 21706,2 |
| Итого |  |  |  | 40215,2 |

Таблица 2.9 – Данные по заработной плате специалистов 
(для продукта-аналога)

Сзп2 = (40261,9+60204,76)1,41,262=40215,2 грн. (за год).

Сумма амортизационных отчислений рассчитывается следующим образом:

| , | (2.14) |
| --- | --- |

где  Cbj – балансовая стоимость j-гo вида оборудования, грн.;

tj – время работы j-гo вида оборудования, час;

Fэфj – эффективный фонд времени работы оборудования в год, час;

aj – норма годовых амортизационных отчислений для j-гo вида оборудования;

gj – количество единиц оборудования j-гo вида.

Эффективный фонд времени работы оборудования можно вычислить по формуле

| Fэф =DрНэ , | (2.15) |
| --- | --- |

где  Dp – количество рабочих дней в году. Dp = 249;

Нэ – норматив среднесуточной загрузки, час./день, Нэ = 8.

Таким образом, эффективный фонд времени работы оборудования составит

Fэф =2498=1992 час.

Данные для расчета:

aj =0,2 (используется ускоренная амортизация – 20-30 %);

gj =1;

tj (для проекта) = (40 + 20)8 = 480 час.;

tj (для аналога) = (40 + 60)8 = 800 час.;

Cb1=22500 грн.; Cb2=22500 грн.

Сумма амортизационных отчислений для проекта составит

Са1=0,01((22500201480)/1992) грн. = 1084,34 грн.

Сумма амортизационных отчислений для аналога составит

Са2=0,01((22500201800)/1992) грн. = 1807,23 грн.

Затраты на силовую энергию рассчитываются по формуле

| , | (2.16) |
| --- | --- |

где  Nj – установленная мощность j-го вида технических средств, кВт;

tj – время работы j-го вида технических средств, час;

gj – коэффициент использования установленной мощности оборудования;

Тэ – тариф на электроэнергию, грн./кВт ч.

В настоящее время тариф на электроэнергию на данной территории составляет 2,25 грн./кВт ч (указать конкретно, каждый год тариф меняется для каждой территории), установленная мощность для компьютера равна 0,2 кВт (укажите суммарную мощность используемого оборудования), таким образом затраты на силовую энергию для проекта составят Зэ = 0,24802,25 грн. = 216 грн.,  для аналога составят Зэ = 0,28002,25 грн. = 360 грн.

Затраты на текущий ремонт оборудования рассчитываются по формуле

| , | (2.17) |
| --- | --- |

где Cpi - норматив затрат на ремонт (Cpi = 0,05).

Затраты на текущий ремонт оборудования составят:

- для проекта Зрем1 = (0,0522500480) /1992= 271,08 грн.,

- для аналога Зрем2 = (0,0522500800) /1992= 451,81 грн.

Затраты на материалы, потребляемые в течение года, составляют 1 % от балансовой стоимости основного оборудования и равны 225 грн. (225000,01).

Накладные расходы включают затраты на содержание административного и управленческого персонала, на содержание помещения и т.д. Норматив накладных расходов составляет 20 % от прямых затрат, включающих первые пять статей затрат, представленных в таблице 2.10.

Накладные расходы для проекта:

Зн1 = (21032,7+1084,32 +216 +271,08 +225)0,2 = 4565,82 грн.

Накладные расходы для аналога:

Зн2 = (40215,2+1807,23+360+451,81+225)0,2 = 8611,85 грн.

Таблица 2.10 – Годовые эксплуатационные затраты

| Статьи затрат | Затраты на проект, грн. | Затраты на аналог, грн. |
| --- | --- | --- |
| Основная и дополнительная зарплата с отчислениями во внебюджетные фонды | 21032,7 | 40215,2 |
| Амортизационные отчисления | 1084,32 | 1807,23 |
| Затраты на электроэнергию | 216 | 360 |
| Затраты на текущий ремонт | 271,08 | 451,81 |
| Затраты на материалы | 225 | 225 |
| Накладные расходы | 4565,82 | 8611,85 |
| Итого | 27394,9 | 51671,1 |